Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

Proyecto itse-web

Documentación de avances técnicos

Homologación TecNM · Angular · Bootstrap · Lazy-load

Julio 2026

# 1. Objetivo del trabajo

Homologar visual y estructuralmente el sitio web del TecNM Campus Escárcega (aplicación Angular itse-web) con respecto al portal oficial https://www.tecnm.mx/, mejorando al mismo tiempo el uso correcto de Angular y Bootstrap 5.

Referencias principales:

Portal TecNM: https://www.tecnm.mx/

Entorno local de desarrollo: http://localhost:4200/#/Inicio

Stack: Angular 21 (standalone) + Bootstrap 5.3 + Bootstrap Icons

# 2. Resumen de lo realizado

A continuación se listan los bloques de trabajo completados, en orden aproximado de ejecución.

## 2.1 Tipografía y panel Facebook (Home)

Fuente global: Source Sans 3.

Ajuste del panel “Síguenos” de Facebook para escalar al ancho del contenedor.

## 2.2 Barra roja superior (gob.mx)

Altura 80 px, color #611232.

Logo logo_blanco.svg (176×80).

Contenedor con anchos tipo Bootstrap 3 del framework gob.mx (750 / 970 / 1170).

Enlaces: Trámites, Gobierno y búsqueda.

Componente actual: nav_gob_bar (extraído del nav_bar).

## 2.3 Franja blanca (logos y herramientas)

Logos institucionales unificados a ~65 px (Educación, TecNM, escudo, SEDUC, ITSE).

Iconos correo/calendario ~48×50; banderas ~41×43; gap 4 px.

Controles A+ / A− / A al estilo Tecnm.

Se oculta al hacer scroll hacia abajo y reaparece cerca del tope.

Componente actual: nav_tools_bar.

## 2.4 Menú azul (navegación principal)

Sticky bajo la barra roja (top ≈ 79 px).

Tipografía Roboto / Open Sans alineada a Tecnm.

Hover de ítems y dropdowns al estilo bootnavbar.

Corrección de línea blanca fantasmal entre barras sticky.

Corrección de franja blanca “atascada” al scroll (lógica simplificada con signals).

Permanece en nav_bar como orquestador + menú.

## 2.5 Footer azul (línea azul inferior)

Estructura superior/inferior tipo Tecnm.

Dirección: 85 SN Unidad Esfuerzo y Trabajo 1, 24350 Escárcega, Camp.

Contacto: email y conmutador; enlaces Portal / INAI / Buzón.

Layout desktop aproximado 25% + 25% + 50% (mapa).

Mapa embebido (vista satélite) mostrando TECNM Campus Escárcega y Parque Ecoturístico Jaguar.

Copyright, aviso de privacidad, instituto y lema.

## 2.6 Footer rojo gob.mx

Homologado con imágenes en src/assets/footer/.

## 2.7 Redes sociales flotantes (estilo Tecnm)

Barra lateral fija a la derecha con efecto sticky: icono visible y texto que se desliza al hover.

Facebook → “Me gusta en Facebook” — https://www.facebook.com/TecNMEscarcega

X → “Síguenos en X” — https://x.com/TecNMEscarcega

Instagram → “Síguenos en Instagram” — https://www.instagram.com/tecnmescarcega/

Extraídas a componente Social_stickyComponent (punto 1 de mejora Angular).

# 3. Mejoras de arquitectura Angular

## 3.1 Punto 1 — Componente de redes flotantes

Problema: el HTML y CSS de redes estaban sueltos en app.html / app.css (shell hinchado).

Solución:

Nuevo componente standalone: pages/social_sticky/

Selector: app-social_sticky

Enlaces en arreglo tipado + @for

Shell limpio: nav_bar + router-outlet + footer + social_sticky

## 3.2 Punto 4 — División del nav_bar y servicio de preferencias

Problema: Nav_barComponent era un “god component” (UI + scroll + idioma + fuente + dark mode + Collapse + DOM).

Solución — nueva estructura:

nav_bar/ → orquestador: scroll, menú azul, modo desktop/móvil

nav_bar/nav_gob_bar/ → barra roja gob.mx

nav_bar/nav_tools_bar/ → logos + herramientas (correo, calendario, idioma, A±)

services/ui-preferences.service.ts → fuente, idioma, dark mode, accesos rápidos (providedIn: "root")

Mejoras adicionales:

Uso de signal para mostrarHeader e isDesktopMenu.

Eliminación de NgZone + detectChanges en el scroll.

ViewChild (#menuNav, #menuToggler) en lugar de getElementById.

Estilos de body.dark-mode movidos a styles.css (fuera de encapsulation).

## 3.3 Corrección del sticky tras el split

Tras extraer la barra roja, el position: sticky quedó dentro de un host de ~80 px; al hacer scroll el contenedor se iba y la roja dejaba de “seguir”.

Corrección: sticky en el :host de nav_gob_bar; la franja blanca vuelve a usar la clase ocultar-franja-blanca en un div interno.

## 3.4 Punto 3 — Lazy-load por secciones

Problema: todas las páginas se importaban de forma eager en el routing; el bundle inicial era muy grande (~3.34 MB en desarrollo).

Solución:

Fuente de verdad de rutas: src/app/app.routes.ts

Cada página usa loadComponent(() => import(...).then(m => m.XComponent))

app.config.ts importa routes desde app.routes.ts

app-routing.module.ts solo reexporta por compatibilidad

Se eliminaron rutas basura: nav-bar y footer (no deben ser páginas)

Resultado del build (development):

Initial total: ~1.90 MB (antes ~3.34 MB)

Más de 50 lazy chunks (home, programas, servicios, transparencia, etc.)

Comportamiento: al abrir el sitio solo se carga el shell; al navegar a una sección (por ejemplo Servicios → Centro de Cómputo) Angular descarga ese chunk.

# 4. Archivos principales tocados o creados

## 4.1 Shell y rutas

src/app/app.html, app.ts, app.css, app.config.ts

src/app/app.routes.ts (nuevo — lazy-load)

src/app/app-routing.module.ts (reexport)

src/styles.css (tipografía global, accesibilidad, dark-mode)

## 4.2 Navegación

src/app/pages/nav_bar/nav_bar.component.*

src/app/pages/nav_bar/nav_gob_bar/*

src/app/pages/nav_bar/nav_tools_bar/*

src/app/services/ui-preferences.service.ts

## 4.3 Footer y redes

src/app/pages/footer/footer.component.*

src/app/pages/social_sticky/*

src/assets/footer/ (imágenes gob.mx)

## 4.4 Home

src/app/pages/home/home.component.* (carrusel, Facebook, tipografía/contenedor)

# 5. Análisis Angular y Bootstrap (estado actual)

Veredicto: el stack es correcto (Angular 21 standalone + Bootstrap 5.3). El shell respeta mejor Angular tras los puntos 1, 3 y 4.

## 5.1 Lo que está bien

bootstrapApplication + provideRouter + componentes standalone

Shell desacoplado (nav / outlet / footer / social)

Preferencias de UI en servicio inyectable

Lazy-load con loadComponent

Uso de navbar, collapse, dropdown, carousel y grid BS5 en Home/footer gob.mx

## 5.2 Pendientes recomendados

Punto 2 — Corregir enlaces rotos (routerLink a URLs externas/PDF; href="#/..." en footer). Impacto alto, esfuerzo bajo.

Punto 5 — Unificar contenedores (decidir BS5 container vs anchos TecNM 1170).

Punto 6 — Reducir !important del menú azul.

Punto 7 — Limpiar routing muerto restante / wildcard.

Punto 8 — Decidir i18n: ngx-translate (instalado pero no usado) vs Google Translate.

## 5.3 Fricciones Bootstrap conocidas (aceptadas por homologación TecNM)

Anchos 750/970/1170 (patrón BS3/gob.mx) sobre runtime BS5.

Footer azul con columnas custom (.col-azul) en lugar de row/col-*.

Dropdown híbrido: hover por CSS en desktop + data-bs-toggle en móvil.

# 6. Ejemplo de lazy-load

Antes (eager):

{ path: 'Servicios/centro-computo', component: Centro_computoComponent }

Ahora (lazy):

{
  path: 'centro-computo',
  loadComponent: () =>
    import('./pages/servicios/centro_computo/centro_computo.component')
      .then(m => m.Centro_computoComponent)
}

# 7. Cómo verificar

Ejecutar: npm start (o ng serve) y abrir http://localhost:4200/#/Inicio

Comprobar scroll: franja blanca se oculta; roja y menú azul permanecen sticky.

Hover en iconos flotantes de redes: aparece el texto (“Me gusta en…”, “Síguenos en…”).

Navegar a una sección del menú y, en DevTools → Network, observar la descarga del chunk lazy correspondiente.

Build: npx ng build --configuration=development y revisar “Initial chunk files” vs “Lazy chunk files”.

# 8. Conclusión

Se avanzó en la homologación visual con Tecnm.mx (header, menú, footer, redes) y, en paralelo, en la calidad del código Angular: shell más limpio, servicio de preferencias, sticky corregido tras el split de componentes, y lazy-load por secciones con reducción clara del bundle inicial.

El siguiente paso más útil para bugs reales es el punto 2 (corrección de enlaces del menú y footer).